Пояснительная записка

к инвестиционной программе

филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт»

АО «АтомЭнергоСбыт»

на 2020-2022г.

I. Общая характеристика инвестиционной программы

Инвестиционная программа направлена на реализацию потребностей филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» для обеспечения высокого уровня обслуживания потребителей путём улучшения качества обслуживания клиентов, выполнения требований Правил розничных рынков (ПП № 442), требований ПП №522 об интеллектуальном учёте, усиления работы по собираемости денежных средств за выставленные счета по электроэнергии, обеспечения экономической эффективности и финансовой устойчивости филиала.

В инвестиционной программе предусмотрены мероприятия для выполнения требований Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (ст.23 п.6), в редакции Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ по обеспечению интеллектуального учета в многоквартирных жилых домах.

Инвестиционная программа запланирована на период 2020-2022г., общая стоимость финансирования на указанный период составляет 1059,6 млн.руб. с НДС, в т.ч. по периодам:

2020г. – 515,96 млн.руб.

2021г. – 265,77 млн.руб.

2022г. – 277,87 млн.руб.

Ввод объектов основных средств в эксплуатацию запланирован в сумме 885,7 млн.руб. (без учета НДС), в т.ч. по периодам:

2020г. – 431,17 млн.руб.

2021г. – 222,34 млн.руб.

2022г. – 232,33 млн.руб.

Источники финансирования инвестиционной программы:

Амортизационные отчисления – 165,87 млн.руб.

2020г. – 26,86 млн.руб.

2021г. – 59,85 млн.руб.

2022г. – 79,43 млн.руб.

Прибыль, направляемая на инвестиции – 719,87 млн.руб.

2020г. – 404,31 млн.руб.

2021г. – 162,65 млн.руб.

2022г. – 152,90 млн.руб.

Возврат налога на добавленную стоимость – 173,86 млн.руб.

2020г. – 84,78 млн.руб.

2021г. – 43,53 млн.руб.

2022г. – 45,55 млн.руб.

В связи с высоким уровнем привлечения кредитов и займов для финансирования кассовых разрывов на оплату за услуги передачи и оплату на оптовом рынке при высоком уровне просроченной дебиторской задолженности на розничном рынке, что привело к выбору лимитов кредитования, привлечение заёмных средств для финансирования инвестиционной программы не планируется.

II.Обоснование необходимости инвестиционного проекта

- Приобретение ИТ-имущества для нужд АО "АтомЭнергоСбыт" имущества

  - Рабочие станции (системный блок, монитор, ИБП) – 2,67 млн.руб. с НДС.

2020 год – 1,71 млн.руб. :

В связи с моральным устареванием и физическим выходом из эксплуатации имеющегося оборудования, возникает необходимость в плановой замене оборудования рабочих мест в составе:

1) Системный блок: CPU Core I7, 4 ядра, 8 потоков; RAM 16GB DDR4, SSD 256GB, HDD 1TB 7200 rpm,USB 3.0 6 ports, Windows.

2) Монитор 24" Samsung S24D300H, или моноблок вместо п.1 и 2;

3) Резервный блок питания ИБП APC Back-UPS 500 ВА, резервный с розетками Schuko (BC500-RS)

Количество: 20 шт. на 2020 год;

2022 год – 0,96 млн.руб.:

1) Системный блок: CPU Core I7, 4 ядра, 8 потоков; RAM 16GB DDR4, SSD 256GB, HDD 1TB 7200 rpm,USB 3.0 6 ports, Windows.

2) Монитор 24" Samsung S24D300H, или моноблок вместо п.1 и 2;

3) ИБП APC Back-UPS 500 ВА, резервный с розетками Schuko (BC500-RS)

Количество: 11 шт. на 2021 год

Обоснование потребности:

Отсутствие замены вышедших из строя рабочих станций создаст невозможность работы на соответствующих рабочих местах, что может привести к срыву сроков выставления счетов, заключения и переоформления договоров, обслуживания потребителей.

Приложение:

Паспорт инвестиционного проекта J_S01.

Сканированные копии ценовых предложений на составляющие рабочих станций.

  - Оргтехника (принтеры Kyocera FS-9530DN)

2020г. – 1,43 млн.руб.

Приобретение требуется для плановой замены и модернизации парка оргтехники. Принтер лазерный А3, 600х600 dpi, от 40 стр/мин, автоматическая двухсторонняя черно-белая печать, ресурс - 100000 стр/мес.

Количество - 12 шт., для оснащения крупнейших участков и отделений для печати договоров и ежемесячных счетов 12 тыс. юридических лиц, иных документов, в т.ч. связанных с изменениями договорных условий, проведением претензионной работы, ограничений. Приобретение запланировано в связи с выработкой ресурса старых МФУ.

Сумма: 119 тыс.руб/ед * 12 ед = 1,43 млн.руб.

Риски в случае не приобретения: отсутствие техники для печати документов, в т.ч. формата А3 (однолинейные схемы – приложения к договорам) и больших объемов документов, преждевременный износ оставшихся принтеров из-за увеличения нагрузки, увеличение времени печати документов.

Приложение:

Паспорт инвестиционного проекта J_S02.

Сканированные копии ценовых предложений на принтеры Kyocera FS-9530DN.

  - Телекоммуникационное и сетевое оборудование (коммутатор Cisco) – 1,63 млн.руб.

2020г. – 0,58 млн.руб.,

2022г. - 1,05 млн.руб.

Сетевой коммутатор - устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети. Для соединения нескольких сетей на следующем уровне служат маршрутизаторы.

2020 год:

Коммутатор Cisco WS-C2960X-48TD-L (2 шт.)

Коммутатор Cisco WS-C2960XR-48LPD-L (2 шт.)

2022 год:

Коммутатор Cisco Catalyst, 48x 10/100/1000 Base-T, или аналог (6 шт.)

Коммутатор Cisco Catalyst, 24x 10/100 Base-T, или аналог (4 шт.)

Обоснование потребности:

В настоящий момент эксплуатируется активное сетевое оборудование, приобретенное в 2014 году.

Срок полезного использования оборудования составляет 5 лет и заканчивается в 2019 году. Во избежание рисков отключения производственных участков от корпоративной вычислительной сети из-за сбоев в работе сетевого и каналообразующего оборудования требуется замена устаревающего оборудования новым.

Приложение:

Паспорт инвестиционного проекта J_S03.

Сканированные копии ценовых предложений на коммутаторы Cisco.

  - Телекоммуникационное и сетевое оборудование (маршрутизатор Cisco) – 1,18 млн.руб.

2020г. – 0,5 млн.руб.,

2022г. – 0,68 млн.руб.

Маршрутизатор представляет собой специализированный компьютер, который пересылает пакеты данных между различными сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации. Необходим для построения архитектуры локальной и внешней сети.

2020 год:

Маршрутизатор Cisco ISR4321 с модулем NIM-2GE-CU-SFP и трансивером SFP-10G-LR-S (2 шт.)

2022 год:

Маршрутизатор Сisco 1900 Series, или аналог (5 шт.)

Маршрутизатор Cisco ISR 4000 Series, или аналог (2 шт.)

Обоснование потребности:

В настоящий момент эксплуатируется активное сетевое оборудование, приобретенное в 2014 году.

Срок полезного использования оборудования составляет 5 лет и заканчивается в 2019 году. В настоящий момент существующее оборудование достигло высокого уровня физического износа из-за высоких нагрузок, а также морального износа. Во избежание рисков отключения производственных участков от корпоративной вычислительной сети из-за сбоев в работе сетевого и каналообразующего оборудования, требуется замена устаревающего оборудования новым.

Приложение:

Паспорт инвестиционного проекта J_S04.

Сканированные копии ценовых предложений на маршрутизаторы Cisco.

  - Серверное оборудование (вычислительный сервер Cisco UCS B200 M5)

2022г. – 2,34 млн.руб.

Вычислительный сервер Cisco UCS B200 M5 (1 шт.)

Вычислительный сервер – специализированное аппаратное устройство, сверхмощный компьютер, который выполняет задачи удалённых расчётов, обработки и хранения данных, связи рабочих станций в локальную сеть.

Обоснование потребности:

В настоящий момент эксплуатируется вычислительная система Cisco UCS, приобретенная в 2014-2015 годах. Срок полезного использования системы истекает в 2020 году.

При расчёте цены учтён риск увеличения до 2022 года.

Во избежание рисков остановки производственной деятельности филиала по причине сбоев в работе ключевых вычислительных комплексов необходимо предусмотреть замену устаревающих модулей вычислительной системы.

Приложение:

Паспорт инвестиционного проекта J_S05.

Сканированные копии ценовых предложений на вычислительный сервер Cisco.

Приобретение имущества ИТ-назначения для обеспечения централизованной работы компании в части центрального аппарата АО «АтомЭнергоСбыт».

Расходы распределены на филиал согласно «Методики раздельного учета доходов и расходов АО «АтомЭнергоСбыт» с разбивкой по субъектам РФ».

Централизованные инвестиционные расходы включают следующие мероприятия:

  - Источник бесперебойного питания (ИБП) APC SRC2KI Smart-UPS RC 2000VA 1600W (SRC2KI) (12 шт.)

2022г. – 0,22 млн.руб.

Стоимость проекта составляет 0,95 млн.руб., в т.ч. в доле филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» - 0,22 млн.руб.

Приобретение источников бесперебойного питания обусловлено необходимостью резервирования критически важных узлов, серверов централизованной консолидации и хранения данных участков, отделений, рабочих мест филиалов от скачков напряжения.

Стоимость 79 167 руб * 12 = 0,95 млн.руб.

Приложение:

Паспорт инвестиционного проекта J_01.

Сканированные копии ценовых предложений на ИБП APC SRC2KI Smart-UPS RC 2000VA 1600W.

  - Ленточная библиотека HPE STOREEVER MSL2024 LTO-7 15000 SAS (P9G69A) (1 шт.)

2022г. – 0,4 млн.руб.

Приобретение обусловлено необходимостью резервирования данных в рамках повышения отказоустойчивости бизнес-процессов консолидации и централизованного хранения данных участков, отделений, филиалов Общества.

Стоимость проекта 1,75 млн.руб, в т.ч. в доле филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» - 0,4 млн.руб.

Приложение:

Паспорт инвестиционного проекта J_02.

Сканированные копии ценовых предложений на Ленточную библиотеку HPE STOREEVER MSL2024 LTO-7 15000 SAS (P9G69A) (без НДС).

  - Система хранения данных (СХД) HPE MSA 1050 8Gb Fibre Channel Dual Controller SFF Storage (Q2R19A) (4 шт.)

2022г. – 1,38 млн.руб.

На 2022 год необходимо провести замену существующей консолидированной системы хранения данных Общества в связи моральным и физическим износом.

Стоимость проекта: 6,01 млн.руб (1503 тыс.руб * 4 ед), в т.ч. в доле филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» - 1,38 млн.руб.

Приложение:

Паспорт инвестиционного проекта J_03.

Сканированные копии ценовых предложений на Систему хранения данных (СХД) HPE MSA 1050 8Gb Fibre Channel Dual Controller SFF Storage (Q2R19A) (без НДС).

- Оснащение интеллектуальной системой учета – 779,83 млн.руб., в т.ч.:

2020г.  - 252,37 млн.руб.,

2021г. – 260,23 млн.руб.,

2022г. – 267,23 млн.руб.

Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в РФ» были внесены изменения в ФЗ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», согласно которым на ГП была возложена обязанность по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках посредством интеллектуальных систем учета в многоквартирных домах.

Согласно п.6.3 ст. 23.1 ФЗ от 26.03.2003 №35-ФЗ расходы ГП, понесенные для исполнения обязательств по организации коммерческого учета в МКД, подлежат включению в состав сбытовой надбавки ГП.

В случае непредоставления доступа к данным интеллектуальной системы учёта, на ГП будут налагаться штрафные санкции, размер которых будет установлен ПП "О минимальном функционале интеллектуальных систем учёта" (ожидается выход данного ПП в 2019 году).

Расчёт произведён для трёх уровней ИСУ:

1-й уровень: Серверная часть с монтажом и программным обеспечением, программное оборудование с проектированием и внедрением. Стоимость рассчитана на основании существующих предложений по программному обеспечению и количества используемых данных (количества точек учёта).

2-й уровень: обследование и паспорта МКД, затраты на монтаж УСПД – устройств сбора и передачи данных.

3-й уровень: стоимость приборов учёта с монтажом.

Цены на приборы учёта и УСПД предусмотрены исходя из стоимости ПУ и УСПД Умного дома, введённого в 2018 году, с учётом инфляционного роста. Количество МКД учтено в размере 6571 ед., исключена часть МКД, присутствующих в ГИС ЖКХ, но фактически являющихся домами с отдельными вводами и подлежащая оснащению учётом силами сетевых компаний.

В среднем в год планируется устанавливать 33,8 тыс. интеллектуальных приборов учёта. Оборудованию интеллектуальным учётом подлежат от 633 многоквартирных домов в год.

Приложение:

Паспорт инвестиционного проекта J_S06.

Расчёт инвестиций в интеллектуальный учёт филиала "СмоленскАтомЭнергоСбыт"

- Прочие проекты

  - Приобретение автотранспорта для нужд АО "АтомЭнергоСбыт"

2020г. – 48,11 млн.руб.

Обновление парка автомобилей.

Автомобили необходимы для доставки сотрудников на объекты, выезды на осмотры, контроль, ограничения потребителей, обеспечение документооборота организации, поездки в суды, доставки срочных документов сторонним организациям, доставки мелкооптовых партий товаров, выезда персонала для проверки АСКУЭ, проведения замеров.

Срок эксплуатации заменяемого автотранспорта к 2020 году превысит 5 лет, пробег по отдельным автомобилям превысит 200 тыс.км.

По филиалу планируется замена 43 существующих единиц автомобилей на сумму 42,88 млн.руб.

В составе инвестиционного проекта учтены автомобили для обеспечения работы центрального аппарата АО «АтомЭнергоСбыт» на сумму 5,23 млн.руб.  Расходы распределены на филиал согласно «Методики раздельного учета доходов и расходов АО «АтомЭнергоСбыт» с разбивкой по субъектам РФ».

Приложение:

Паспорт инвестиционного проекта J_S07.

Обосновывающие материалы, в том числе коммерческие предложения поставщиков и обоснование потребности.

  - Приобретение офисного помещения в г.Смоленске

2020г. – 204,0 млн.руб. с НДС (170 млн.руб. без НДС).

Цель реализации — минимизация рисков аренды офисного помещения и рисков, связанных со сменой арендодателя.

В связи с истечением в 2020-м году срока аренды арендуемого офисного помещения в г.Смоленске, филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» вынужден искать помещение в г.Смоленске для размещения персонала Управления, Смоленского городского отделения, Межрайонного отделения и Центра обслуживания клиентов и планируемого Центра цифровизации и энергоэффективности.

Общество рассмотрело различные варианты размещения, в том числе аренду и приобретение помещений. Покупка офисных помещений позволит оптимизировать расходы, а также исключить риски неподконтрольных изменений арендной ставки со стороны нового арендодателя.

Необходимое количество площадей – до 3400 м2, средняя стоимость 60 тыс.руб/м2 (50 тыс.руб/м2 без НДС) – соответствует занимаемым площадям.

Последствия отказа от реализации:

- риск невозможности перезаключения существующего договора аренды, что может повлечь срыв производственной деятельности управления филиала и Смоленского городского отделения;

- риск заявления участников, удовлетворяющих по цене, но предлагающих совершенно неприспособленное для обслуживания потребителей и размещения офисного персонала помещение;

- риски для ухудшения основной и дополнительной деятельности, связанные с переездом, переносом серверов.

Приложение:

Паспорт инвестиционного проекта J_S08.

Прочие проекты для обеспечения централизованной работы компании АО «АтомЭнергоСбыт».

Расходы распределены на филиал согласно «Методики раздельного учета доходов и расходов АО «АтомЭнергоСбыт» с разбивкой по субъектам РФ».

Централизованные инвестиционные расходы включают следующие мероприятия:

  - Единая платформа обработки обращений клиентов компании (омниканальная платформа)

2020г. – 1,37 млн.руб.

Программное обеспечение, которое будет поставлено на учет как нематериальный актив в связи с исключительным правом пользования.

Система необходима для сокращения ресурсов, необходимых для обработки заочных обращений клиентов, а также повышение скорости обработки за счет оптимальной маршрутизации обращений и блендинга операторов между каналами.

Стоимость проекта: 6,00 млн.руб, в т.ч. в доле филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» - 1,37 млн.руб.

Приложение:

Паспорт инвестиционного проекта J_04.

Технико-экономическое обоснование разработки омниканальной CRM для АО «АтомЭнергоСбыт»

  - Цифровая сервисная платформа – 13,74 млн.руб.

2020г. – 4,58 млн.руб.

2021г. – 4,58 млн.руб.

2022г. – 4,58 млн.руб.

Программное обеспечение, которое будет поставлено на учет как нематериальный актив в связи с исключительным правом пользования.

Стоимость проекта на Общество 60 млн.руб, в т.ч. в доле филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» - 13,74 млн.руб.

Внедрение системы приведет к сокращению затрат компании за счет использования собственного биллингового комплекса, в связи с моральным устареванием предыдущей биллинговой платформы.

Приложение:

Паспорт инвестиционного проекта J_05.

  - Система управления взаимоотношений с клиентами (CRM)

2020г. – 1,31 млн.руб.

Программное обеспечение, которое будет поставлено на учет как нематериальный актив в связи с исключительным правом пользования.

Стоимость проекта на Общество 5,70 млн.руб, в т.ч. в доле филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» - 1,31 млн.руб.

Система необходима для сегментации клиентов и автоматизации бизнес-процессов. Внедрение системы будет способствовать росту собираемости дебиторской задолженности за счет фокусировки на крупных проблемных клиентах.

Приложение:

Паспорт инвестиционного проекта J_06.

Заместитель директора филиала

по экономике и финансам                 	              		А.В. Школьников