Пояснительная записка

к инвестиционной программе

филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт»

АО «АтомЭнергоСбыт»

на 2021-2023г. (корректировка 2023г.)

I. Общая характеристика инвестиционной программы

Инвестиционная программа направлена на реализацию потребностей филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» для обеспечения высокого уровня обслуживания потребителей путём улучшения качества обслуживания клиентов, выполнения требований Правил розничных рынков (ПП № 442), требований ПП №522 об интеллектуальном учёте, усиления работы по собираемости денежных средств за выставленные счета по электроэнергии, обеспечения экономической эффективности и финансовой устойчивости филиала.

В инвестиционной программе предусмотрены мероприятия для выполнения требований Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (ст.23 п.6), в редакции Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ по обеспечению интеллектуального учета в многоквартирных жилых домах.

Инвестиционная программа на 2021-2023г. утверждена постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 30.10.2020 № 70, Постановлением № 98 от 27.10.2021г. в данную программу внесены изменения.

В настоящее время сформирована скорректированная инвестиционная программа, в которую внесены изменения в части расходов на 2023г.

Общая стоимость финансирования по инвестиционной программе на 2021-2023г. составляет 939,987 млн.руб. с НДС, в т.ч. по периодам:

2021г. – 14,325 млн.руб.

2022г. – 181,214 млн.руб.

2023г. –744,449 млн.руб.

Ввод объектов основных средств в эксплуатацию запланирован в сумме 783,323 млн.руб. (без учета НДС), в т.ч. по периодам:

2021г. – 11,937 млн.руб.

2022г. – 151,011 млн.руб.

2023г. – 620,374 млн.руб.

Источники финансирования инвестиционной программы:

Амортизационные отчисления – 79,532 млн.руб.

2021г. – 11,937 млн.руб.

2022г. – 20,405 млн.руб.

2023г. – 47,189 млн.руб.

Прибыль, направляемая на инвестиции – 703,791 млн.руб.

2021г. – 0 млн.руб.

2022г. – 130,606 млн.руб.

2023г. – 486,732 млн.руб.

Возврат налога на добавленную стоимость – 156,665 млн.руб.

2021г. – 2,39 млн.руб.

2022г. – 30,20 млн.руб.

2023г. – 124,075 млн.руб.

В связи с высоким уровнем привлечения кредитов и займов для финансирования кассовых разрывов на оплату за услуги передачи и оплату на оптовом рынке при высоком уровне просроченной дебиторской задолженности на розничном рынке, привлечение заёмных средств для финансирования инвестиционной программы не планируется.

II.Обоснование необходимости инвестиционного проекта (в части расходов на 2023г.)

  - Телекоммуникационное и сетевое оборудование (коммутатор Huawei) – 1,34 млн.руб.

2022г. – 1,01 млн.руб.,

2023г. – 0,33 млн.руб.

Сетевой коммутатор - устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети. Для соединения нескольких сетей на следующем уровне служат маршрутизаторы.

План приобретения оборудования на 2023г.:

Коммутатор S5735-L48T4X-A  -2 шт.

Обоснование потребности:

В настоящий момент эксплуатируется активное сетевое оборудование, приобретенное в 2014 году.

Срок полезного использования оборудования составляет 5 лет и закончился в 2019 году. Во избежание рисков отключения производственных участков от корпоративной вычислительной сети из-за сбоев в работе сетевого и каналообразующего оборудования требуется замена устаревающего оборудования новым.

Приложение:

Паспорт инвестиционного проекта К_S02.

Сканированные копии ценовых предложений на коммутаторы.

  - Телекоммуникационное и сетевое оборудование (маршрутизатор Huawei) – 0,77 млн.руб.

2022г. – 0,53 млн.руб.,

2023г. – 0,25 млн.руб.

Маршрутизатор представляет собой специализированный компьютер, который пересылает пакеты данных между различными сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации. Необходим для построения архитектуры локальной и внешней сети.

План приобретения оборудования на 2023г.:

Маршрутизатор AR2240 - 1 шт.

Обоснование потребности:

В настоящий момент эксплуатируется активное сетевое оборудование, приобретенное в 2014 году.

Срок полезного использования оборудования составляет 5 лет и закончился в 2019 году. В настоящий момент существующее оборудование достигло высокого уровня физического износа из-за высоких нагрузок, а также морального износа. Во избежание рисков отключения производственных участков от корпоративной вычислительной сети из-за сбоев в работе сетевого и каналообразующего оборудования, требуется замена устаревающего оборудования новым.

Приложение:

Паспорт инвестиционного проекта К_S03.

Сканированные копии ценовых предложений на маршрутизаторы.

  - Серверное оборудование (вычислительный сервер PowerEdge R740xd (или аналог) – 9,31 млн.руб.

2022г. – 2,53 млн.руб.

2023г. – 6,77 млн.руб.

План приобретения оборудования на 2023г.:

Вычислительный Сервер HPE DL380 (или аналог) - 2 шт.

Вычислительный сервер – специализированное аппаратное устройство, сверхмощный компьютер, который выполняет задачи удалённых расчётов, обработки и хранения данных, связи рабочих станций в локальную сеть.

Обоснование потребности:

В настоящий момент эксплуатируется вычислительная система Cisco UCS, приобретенная в 2014-2015 годах.

Срок полезного использования системы истекает в 2020 году.

Во избежание рисков остановки производственной деятельности филиала по причине сбоев в работе ключевых вычислительных комплексов необходимо предусмотреть замену устаревающих модулей вычислительной системы.

Приложение:

Паспорт инвестиционного проекта К_S04.

Сканированные копии ценовых предложений на вычислительный сервер.

- Оснащение интеллектуальной системой учета – 414,04 млн.руб., в т.ч.:

2021г.  – 13,36 млн.руб.,

2022г. – 174,51 млн.руб.,

2023г. – 226,16 млн.руб.

Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в РФ» были внесены изменения в ФЗ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», согласно которым на ГП была возложена обязанность по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках посредством интеллектуальных систем учета в многоквартирных домах.

Согласно п.6.3 ст. 23.1 ФЗ от 26.03.2003 №35-ФЗ расходы ГП, понесенные для исполнения обязательств по организации коммерческого учета в МКД, подлежат включению в состав сбытовой надбавки ГП.

В случае непредоставления доступа к данным интеллектуальной системы учёта, на ГП будут налагаться штрафные санкции согласно Постановлений Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и № 442 от 04.05.2012 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

Программа по оснащению интеллектуальной системой учета на 2023г. включает следующие мероприятия:

1. Поставка и монтаж однофазных приборов учета.

2. Поставка и монтаж трехфазных приборов учета.

3. Поставка и монтаж устройств сбора и передачи данных (УСПД).

Расчет на 2023г.  произведен исходя из количества приборов учета, которые необходимо установить в течении соответствующего года; учтены точки учета, в которых на данный момент прибор учета отсутствует или неисправен, а также приборы учета, у которых истекает срок поверки. За основу принято комплексное оснащение интеллектуальными ПУ наиболее эффективных для оснащения МКД.

Цены на приборы учёта и оборудование для расчета использованы на основании коммерческих предложений, полученных от поставщиков оборудования и услуг. Тип приборов учёта выбран в соответствии с проектом ПП о правилах минимального функционала ИСУ, включающих, в том числе, почасовой учёт активной и реактивной энергии и мощности и устройство (реле) дистанционного ограничения.

Приложение:

Паспорт инвестиционного проекта К_S05.

Плановая программа по оснащению приборами учета электрической энергии (мощности) в рамках инвестиционной программы.

Сканированные копии ценовых предложений на приборы учета, оборудование и услуги.

- Прочие проекты

  - Информационно-платежный терминал – 1,07 млн.руб.

2022г. – 0,49 млн.руб.

2023г. – 0,57 млн.руб.

План приобретения оборудования на 2023г.:

Информационно-платежный терминал самообслуживания с экраном 32"  для приема и обработки платежей - 2 шт.

Терминал предназначен для установки в ЦОКах для повышения качества обслуживания клиентов. Позволяет пользоваться функционалом личного кабинета потребителя, производить заказ товаров, осуществлять оплату за электроэнергию и товары с получением чека. Клиент может использовать терминал самостоятельно, без контактов с работником энергосбыта, что позволит увеличить скорость обслуживания потребителей, сократить время ожидания в ЦОКах.

Приложение:

Паспорт инвестиционного проекта L_САЭС.01.

Сканированные копии ценовых предложений на информационно-платежный терминал.

  - Электрозарядная станция

2023г. – 0,36 млн.руб.

Электрозарядная станция устанавливается в целях изучения и развития новых тенденций электроэнергетики, повышения имиджевой составляющей региона. Цель данного проекта - поддержка производства и использования экологически чистого транспорта путем развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта, предоставление потребителям региона, приобретающим электротранспорт, а также потребителям иных регионов, посещающих Смоленскую область, возможности быстрой и эффективной зарядки.

Приложение:

Паспорт инвестиционного проекта М_САЭС.01.

Сканированные копии ценовых предложений на электрозарядные станции.

  - Приобретение площадей офисного помещения в г.Смоленске

2023г. – 510,0 млн.руб.

Цель реализации проекта - минимизация рисков аренды офисного помещения и рисков, связанных со сменой арендодателя при последующих закупках аренды для размещения персонала в г.Смоленск, включая ЦОК и Контакт-Центр. Последствия отказа от реализации:

- риск невозможности перезаключения существующего договора аренды, что может повлечь срыв производственной деятельности управления филиала, Смоленского городского отделения и Межрайонного отделения, а также крупнейшего Центра обслуживания клиентов в г.Смоленск и Контакт-Центра, обслуживающего 4 региона;

- риск заявления участников, удовлетворяющих по цене, но предлагающих совершенно неприспособленное для обслуживания потребителей и размещения офисного персонала помещение;

- риски для ухудшения основной и дополнительной деятельности, связанные с переездом, переносом серверов.

Приложение:

Паспорт инвестиционного проекта М_САЭС.02.

Сканированные копии ценовых предложений на приобретение объектов недвижимости.

Заместитель директора филиала

по экономике и финансам                 	              		А.В. Школьников