Пояснительная записка

к инвестиционной программе

филиала «Росатом Энергосбыт» Смоленск

на 2025-2028г. (доработанный проект)

I. Общая характеристика инвестиционной программы

Инвестиционная программа филиала «Росатом Энергосбыт» Смоленск сформирована исходя из требований обеспечения высокого уровня обслуживания потребителей, выполнения требований нормативных документов в сфере электроэнергетики. Проект инвестиционной программы был доработан в соответствии с полученными замечаниями Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области (письмо № Исх.2634/03-2025 от 28.04.2025г.). С целью снижения инвестиционной составляющей, включаемой в сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, из корректировки инвестиционной программы исключен проект «Лицензия ЕОСДО (Единая отраслевая система документооборота» в сумме 22,0 млн руб.

В инвестиционной программе предусмотрены мероприятия для выполнения требований Федерального закона от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», в редакции Федерального закона от 27.12.2018г. № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в РФ», согласно которым на гарантирующего поставщика возложена обязанность по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках посредством интеллектуальных систем учета в многоквартирных домах.

Также в инвестиционной программе учтены расходы на приобретение офисных площадей для размещения ЦОК, Контакт-центра и персонала бэк-офиса филиала «Росатом Энергосбыт» в г. Смоленск. Финансирование данного проекта планируется осуществлять за счет двух источников: 50% за счёт инвестиционной программы (тарифного источника) и 50% за счёт собственных средств АО «Росатом Энергосбыт».

Общая стоимость финансирования по инвестиционной программе на 2025-2028г. составляет 1 722,43 млн руб. с НДС, в т. ч. по периодам:

2025г. – 248,01 млн руб.

2026г. – 446,54 млн руб.

2027г. – 496,96 млн руб.

2028г. – 530,92 млн руб.

В связи с планируемым изменением с 2026г. ставки НДС с 20% на 22% при расчете стоимости с НДС на 2026-2028г. применяется ставка 22%.

Стоимость финансирования за счет средств, учитываемых при установлении тарифов за 2025-2028г. составляет 1 472,43 млн руб. с НДС, финансирование за счет иных источников финансирования (собственные средства Общества) составляет 250,00 млн руб.

Ввод объектов основных средств и нематериальных активов в эксплуатацию запланирован в сумме 1 481,57 млн руб. (без учета НДС), в т. ч. по периодам:

2025г. – 206,68 млн руб.

2026г. – 387,09 млн руб.

2027г. – 429,73 млн руб.

2028г. – 458,08 млн руб.

II. Обоснование необходимости инвестиционных проектов

- Оборудование многоквартирных жилых домов интеллектуальной системой учета – 1 222,43 млн руб. (с НДС 20% в 2025г., НДС 22% в 2026-2028г.), в т. ч.:

2025г. – 248,01 млн руб.

2026г. – 287,80 млн руб.

2027г. – 328,22 млн руб.

2028г. – 358,41 млн руб.

Согласно ФЗ №522 от 27.12.2018г.  с 1 июля 2020г. гарантирующие поставщики на территории Российской Федерации обязаны обеспечивать коммерческий учет электроэнергии (установку, допуск приборов учета электрической энергии) и их подключение к интеллектуальной системе учета электрической энергии в многоквартирных домах.

Развитие интеллектуальных систем учета электрической энергии одновременно решает несколько важных задач: повышение точности коммерческого учета электрической энергии, борьба с хищением электроэнергии, повышение прозрачности и доступности информации для абонентов о потребленной электроэнергии

Расходы гарантирующего поставщика, понесенные для исполнения обязательств по организации коммерческого учета в МКД, подлежат включению в состав сбытовой надбавки ГП.

Программа по оснащению интеллектуальной системой учета включает следующие мероприятия:

- Разработка проектной и рабочей документации на ИСУ

- Поставка приборов учета и материалов

- Монтаж приборов учета

Расчет расходов произведен исходя из количества приборов учета, которые необходимо установить в течении соответствующего года; учтены точки учета, в которых на данный момент прибор учета отсутствует или неисправен, а также приборы учета, у которых истекает срок поверки. За основу принято комплексное оснащение интеллектуальными ПУ наиболее эффективных для оснащения МКД. Тип приборов учёта выбран в соответствии с проектом ПП о правилах минимального функционала ИСУ, включающих, в том числе, почасовой учёт активной и реактивной энергии и мощности и устройство (реле) дистанционного ограничения.

В настоящее время у филиала «Росатом Энергосбыт» Смоленск действует договор подряда на выполнение комплексных работ по созданию ИСУ в 2024-2026г. С целью оптимизации расходов по проекту «Оборудование многоквартирных жилых домов интеллектуальной системой учета» с исполнителем услуг по договору подряда на создание ИСУ были проведены переговоры по снижению стоимости приборов учета, используемых при создании системы учета.

В результате были подписаны дополнительные соглашения, в которых предусмотрено снижение цен на приборы учета и увеличение количества оборудования и работ по созданию ИСУ в пределах общей суммы заключенного договора. Это позволит увеличить количество оснащенных ИСУ многоквартирных домов без роста стоимости инвестиционной программы.

Расходы по проекту «Оборудование многоквартирных жилых домов интеллектуальной системой учета» в скорректированной инвестиционной программе учтены на основании доработанной программы по оснащению приборами учета электрической энергии (мощности) и договора подряда на выполнение комплексных работ по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии с учетом заключенных дополнительных соглашений.

В доработанной программе увеличено количество приборов учета и работ по их установке при сохранении общей суммы расходов. На 2027-2028 годы цены рассчитаны с учетом ожидаемого уровня инфляции.

Приложения:

Паспорт инвестиционного проекта N_S01.

Плановая программа по оснащению приборами учета электрической энергии (мощности) в рамках инвестиционной программы.

Договор подряда № 2010591300/СМ/173.24 от 08.05.2024г.

Дополнительное соглашение №1 от 26.06.2025г.

- Приобретение офисных площадей для размещения ЦОК, Контакт-центра и персонала бэк-офиса филиала «Ростом Энергосбыт» в г. Смоленск – 500,00 млн руб. (с НДС).

2026г. – 158,75 млн руб.

2027г. – 168,74 млн руб.

2028г. – 172,51 млн руб.

Цель реализации проекта - минимизация рисков аренды офисного помещения и рисков, связанных со сменой арендодателя при последующих закупках аренды для размещения персонала в г. Смоленск, включая ЦОК, Контакт-Центр, серверные помещения. Последствия отказа от реализации:

- риск невозможности перезаключения существующего договора аренды, что может повлечь срыв производственной деятельности управления филиала, Смоленского городского отделения, а также крупнейшего Центра обслуживания клиентов в г. Смоленск и Контакт-Центра, обслуживающего все регионы присутствия АО «Росатом Энергосбыт»;

- риск заявления на торги участников, удовлетворяющих по цене, но предлагающих совершенно неприспособленное для обслуживания потребителей и размещения офисного персонала помещение;

- риски для ухудшения основной и дополнительной деятельности, связанные с переездом, переносом серверов.

Приобретение офисных площадей запланировано поэтапно в здании, которое находится в аренде в настоящее время:

- 2026г. – цокольный и 1 этаж,

- 2027г. – 2 и 3 этажи,

- 2028г. – 4 и 5 этажи.

Эффективность проекта будет складываться из следующих факторов:

1) Постепенное (в соответствии с графиком приобретения площадей) снижение платы за аренду офисного помещения в г. Смоленск даст возможность перераспределить сэкономленные средства на улучшение условий аренды помещений в районных центрах региона, возможность аренды новых и больших по площади ЦОК, в т.ч. в связи с увеличением потока клиентов в существующие ЦОК, что улучшит качество обслуживания клиентов в регионе;

2) Исключение факторов риска смены арендодателя, указанных выше;

3) Получение амортизации, как источника инвестиций, в т.ч. в интеллектуальные системы учёта, на горизонте 2027-2030 годов для завершения программы оснащения интеллектуальным учётом многоквартирных домов региона.

Приобретение офисных площадей будет произведено на условиях софинансирования: 50% (250 млн руб. с НДС) за счёт инвестиционной программы (тарифного источника) и 50% (250 млн руб. с НДС) за счёт собственных средств Общества.

Приложения:

Паспорт инвестиционного проекта Р_S03.

Расчет инвестиций и их источника для приобретения офисного здания в г. Смоленске.

Заместитель директора филиала

по экономике и финансам                 	              		А.В. Школьников