Пояснительная записка

к инвестиционной программе

филиала «Росатом Энергосбыт» Смоленск

на 2026-2029 г.

I. Общая характеристика инвестиционной программы

Инвестиционная программа филиала «Росатом Энергосбыт» Смоленск сформирована исходя из требований обеспечения высокого уровня обслуживания потребителей, выполнения требований нормативных документов в сфере электроэнергетики.

В инвестиционной программе предусмотрены мероприятия для выполнения требований Федерального закона от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», в редакции Федерального закона от 27.12.2018г. № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в РФ», согласно которым на гарантирующего поставщика возложена обязанность по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках посредством интеллектуальных систем учета в многоквартирных домах.

Общая стоимость финансирования по инвестиционной программе на 2026-2029г. составляет 1 361,08 млн руб. с НДС, в т. ч. по периодам:

2026г. – 283,08 млн руб.

2027г. – 328,22 млн руб.

2028г. – 358,41 млн руб.

2029г. – 391,38 млн руб.

Ввод объектов основных средств в эксплуатацию запланирован в сумме 1 115,64 млн руб. (без учета НДС), в т. ч. по периодам:

2026г. – 232,03 млн руб.

2027г. – 269,03 млн руб.

2028г. – 293,78 млн руб.

2029г. – 320,80 млн руб.

II. Обоснование необходимости инвестиционных проектов

- Оборудование многоквартирных жилых домов интеллектуальной системой учета – 1 361,08 млн руб. с НДС 22%, в т. ч.:

2026г. – 283,08 млн руб.

2027г. – 328,22 млн руб.

2028г. – 358,41 млн руб.

2029г. – 391,38 млн руб.

Согласно ФЗ №522 от 27.12.2018г.  гарантирующие поставщики на территории Российской Федерации обязаны обеспечивать коммерческий учет электроэнергии (установку, допуск приборов учета электрической энергии) и их подключение к интеллектуальной системе учета электрической энергии в многоквартирных домах.

Развитие интеллектуальных систем учета электрической энергии одновременно решает несколько важных задач: повышение точности коммерческого учета электрической энергии, борьба с хищением электроэнергии, повышение прозрачности и доступности информации для абонентов о потребленной электроэнергии

Расходы гарантирующего поставщика, понесенные для исполнения обязательств по организации коммерческого учета в МКД, подлежат включению в состав сбытовой надбавки ГП.

Программа по оснащению интеллектуальной системой учета включает следующие мероприятия:

- Разработка проектной и рабочей документации на ИСУ

- Поставка приборов учета и материалов

- Монтаж приборов учета

Расчет расходов произведен исходя из количества приборов учета, которые необходимо установить в течении соответствующего года; учтены точки учета, в которых на данный момент прибор учета отсутствует или неисправен, а также приборы учета, у которых истекает срок поверки. За основу принято комплексное оснащение интеллектуальными ПУ наиболее эффективных для оснащения МКД. Тип приборов учёта соответствует правилам минимального функционала ИСУ, включающих, в том числе, почасовой учёт активной и реактивной энергии и мощности и устройство (реле) дистанционного ограничения.

В настоящее время у филиала «Росатом Энергосбыт» Смоленск действует договор подряда на выполнение комплексных работ по созданию ИСУ в 2024-2026г. С целью оптимизации расходов по проекту «Оборудование многоквартирных жилых домов интеллектуальной системой учета» с исполнителем услуг по договору подряда на создание ИСУ в 2025 году были проведены переговоры по снижению стоимости приборов учета, используемых при создании системы учета.

В результате были подписано дополнительное соглашение, в которых предусмотрено снижение цен на приборы учета и увеличение количества оборудования и работ по созданию ИСУ в пределах общей суммы заключенного договора. Это позволяет увеличить количество оснащенных ИСУ многоквартирных домов без роста стоимости инвестиционной программы.

Также в связи с изменением ставки НДС на 22% с исполнителем услуг были проведены переговоры о том, что конечная цена на приборы учета и услуги не будет увеличена в связи с ростом суммы НДС. Корректировка цен за счет НДС также была оформлена дополнительным соглашением.

Расходы по проекту «Оборудование многоквартирных жилых домов интеллектуальной системой учета» в инвестиционной программе учтены на основании доработанной программы по оснащению приборами учета электрической энергии (мощности) и договора подряда на выполнение комплексных работ по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии с учетом заключенных дополнительных соглашений. На 2027-2029 годы цены рассчитаны с учетом ожидаемого уровня инфляции.

В плане на 2026 год также учтены расходы на приобретение и установку программного обеспечения для обеспечения криптографической защиты информации. Дополнительные мероприятия по ИСУ обусловлены следующими факторами:

До конца 2024 года действовал мораторий на исполнение требований по шифрованию в части критической информационной инфраструктуры, Письмо Минэнерго РФ от 06.02.2024 № НШ-1769/07. С 2025 г. требования Постановления «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) от 19.06.2020г. № 890 подлежат обязательному применению.

В течение 2024-2025 годов проведён анализ рыночных решений по обеспечению криптографической защиты. В 2026 году завершены пилотные внедрения (Смоленск: ViPNet + «Нартис», Курск: nGate + «Энергомера»).

При заключении нового трёхлетнего договора на внедрение ИСУ будет предусмотрено решение со встроенным шифрованием. Для его функционирования требуется заблаговременная подготовка инфраструктуры СКЗИ (Средства Криптографической Защиты Информации).

Расчет расходов на 2026 год произведен на основании коммерческих предложений поставщиков программного обеспечения ViPNet.

Приложения:

Паспорт инвестиционного проекта N_S01.

Плановая программа по оснащению приборами учета электрической энергии (мощности) в рамках инвестиционной программы.

Договор подряда на выполнение комплексных работ по созданию ИСУ в 2024-2026г. № 2010591300/СМ/173.24 от 08.05.2024г.

Дополнительное соглашение № 1 от 26.06.2025г.

Дополнительное соглашение № 2 от 08.12.2025г.

Дополнительное соглашение № 3 от 25.12.2025г.

Расчет расходов на обеспечение криптографической защиты информации.

Коммерческое предложение АО НИП "ИНФОРМЗАЩИТА" № 632/26 от 27.03.2026г.

Коммерческое предложение ООО "Визум" № МИ-2320 от 30.03.2026г.

Коммерческое предложение ООО "ИЦБ" № 1-26.3 от 26.03.2026г.

Заместитель директора филиала

по экономике и финансам                 	              		А.В. Школьников